
Cenu aptauja

Stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs Z korpusa ārējās/iekšējās kanalizācijas rekonstrukcija. 


Darba apjoms
  Stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs Z korpuss: nepieciešams veikt ārējās, daļēji iekšējās kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu un kanalizācijas aku rekonstrukciju atbilstoši pievienotajai tehniskajai specifikācijai un shēmām.


Prasības pretendentiem: 
1. No būvdarbu veikšanas laika sākuma, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, pretendentam darbu veikšanai jānodrošina, pieaicinot  speciālistus santehnisko darbu veikšanā.
2. Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 3 gados līdzvērtīgu darbu veikšanā.
3. Izmantotie materiāli jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (apliecības kopija);
3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Finanšu piedāvājums;
5. Darbu izpildes grafiks no objekta nodošanas Darbu izpildei (pa nedēļām – 8 nedēļas no Objekta nodošanas).

Darbu veikšanas termiņš: 2018. gada jūnijs/septembris.(8 nedēļas)

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.
Kontaktpersona: 
Stacionāra “Gaiļezers” Energodienesta vadītājs S.Arutjunovs , tālr. 29473761 vai 29246937.




Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. 



