INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU
Par būvprojekta un vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes pakalpojumu sniegšanai  medicīnas iekārtas uzstādīšanai stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” 
Darba uzdevums:

Pasūtītājs plāno veikt medicīnas iekārtas uzstādīšana stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkā Hipokrāta ielā 4, Rīgā. Šobrīd esošā telpa ir klasificēta kā nojume un nepiecienāms tai izbūvēt ārsienas un ventilācijas izvadus (būvprojekts), kā arī izstrādāt telpas iekšējo plānojumu (apliecinājuma karte). Lai īstenotu šo ieceri, nepieciešams izstrādāt un Rīgas pilsētas Būvvaldē saskaņot atbilstošus būvniecības dokumentus:

a) būvprojektu fasādes pārbūvei;

b) apliecinājuma karti telpu grupas izbūvei un funkcijas maiņai.

Lai pasūtītājs varētu veikt nepieciešamo būvdarbu iepirkumu ir nepieciešams izstrādāt inženierkomunikāciju shēmas, darbu apjomus un kontroltāmes.
Uzdevuma veikšanas termiņi:


Dokumentācijas izstrādei un iesniegšanai Rīgas pilsētas Būvvaldē paredzētas 4 nedēļas. Paredzamais kopējais līguma izpildes termiņš – 10 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.
Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kas:

a) iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus (pieteikumu, finanšu piedāvājumu);

b) kura piedāvātā cena ir zemākā.
Apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:

a) 50% apmērā no piedāvātās cenas pēc konkrētā būvprojekta vai apliecinājuma kartes iesniegšanas Rīgas pilsētas Būvvaldē (30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas);

b) 50% apmērā pēc Rīgas pilsētas Būvvaldes saskaņojuma saņemšanas, visas dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, gala pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas (30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas).
Prasības pretendentiem: 
Pretendentam ir:

a) pieredze vismaz 2 (divu) publisku ēku apliecinājuma karšu (vai būvprojektu) izstrādē un saskaņošanā būvvaldē;
b) sertificēti būvspeciālisti – arhitekts, būvkonstruktors inženiertīklu projektēšanas speciālisti.
Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);
2. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2);

3. Tehniskā specifikācija un darba uzdevums (pielikums Nr.3)
Kontaktpersona: Būvniecības daļas vadītājs Edgars Pudzis, edgars.pudzis@aslimnica.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17.aprīlis, plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv
PIETEIKUMS 
par piedalīšanos cenu aptaujā

Par būvprojekta un vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes pakalpojumu sniegšanai  medicīnas iekārtas uzstādīšanai stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” 
Pretendents, __________________________________________________________, 

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

būvkomersanta reģistrācijas Nr.__________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,

Banka: AS 

Bankas kods: 

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________ personā

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties cenu aptaujā Par būvprojekta un vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes pakalpojumu sniegšanai  medicīnas iekārtas uzstādīšanai stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” 
 apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības;
1. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.

2. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
a) Pretendents piedāvā šādu darbu izpildes līgumcenu (bez PVN):

b) būvprojekta izstrādes cena ________ EUR;
c) apliecinājuma kartes un inženiertīklu shēmas, kā arī apjomu un kontroltāmes izstrādes cena _______ EUR;
d) autoruzraudzības cena _____ EUR;
a. KOPĒJAIS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS: ______ EUR.
Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)

Par būvprojekta un vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes pakalpojumu sniegšanai  medicīnas iekārtas uzstādīšanai stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” 
	Nr.
	Objekts, kurā veikti projektēšanas darbi
	Darbu veikšanas laiks
	Iesaistīties speciālisti, sertifikāta Nr.
	Pasūtītājs un kontaktpersona atsauksmju saņemšanai

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Nr.
	Projektēšanā iesaistītais speciālists (vārds, uzvārds)
	Sertifikāta Nr.
	Loma līguma izpildē

	
	
	
	Arhitekts

	
	
	
	Būvkonstruktors

	
	
	
	___ inženiertīklu projektētājs



Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)

Par būvprojekta un vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes pakalpojumu sniegšanai  medicīnas iekārtas uzstādīšanai stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” 
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Objekts:

Esoša nojume stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkā Hipokrāta ielā 4, Rīgā platībā apmēram 70 kvm. Šobrīd nojumei ir trīs sienas un izmantošanas veids:
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Pasūtītājs plāno mainīt telpas izmantošanas veidu uz nedzīvojamu telpu, kurā tiek sniegti ārstniecības pakalpojumi – izvietota diagnostiska iekārta ar palīgtelpām.
Pasūtītājam ir pieejama 2019.gadā izstrādāta un apstiprināta apkārtējās teritorijas topogrāfija:
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Lai īstenotu pasūtītāja ieceri, nepieciešams sagatavot šādus būvniecības dokumentus:

1. Būvprojekts fasādes pārbūvei

1.1. Pilna dokumentu komplekta izstrāde, kas nepieciešams Rīgas pilsētas Būvvaldes saskaņojuma saņemšanai, tai skaitā:
1.1.1. izpētes, apsekojumi, uzmērījumi, u.c.;

1.1.2. arhitektūras risinājumi (gala sienu izveidošana, grīdas līmeņu salāgošana, ventilācijas izvadu izvietošana);

1.1.3. būvkonstrukciju risinājumi;

1.1.4. DOP un UPP, Ekonomiskas un tāmju sadaļa;

1.1.5. un citi nepieciešamie dokumenti, atbilstoši normatīvajiem aktiem (izņemot būvprojekta ekspertīzi, ko nodrošina Pasūtītāja izvēlēts pakalpojuma sniedzējs);
2. Apliecinājuma karte:

2.1. Pilna dokumentu komplekta izstrāde, kas nepieciešams Rīgas pilsētas Būvvaldes saskaņojuma saņemšanai, tai skaitā:

2.1.1. izpētes, apsekojumi, uzmērījumi, u.c.;

2.1.2. telpu plānojums un apdares risinājumi (tai skaitā mēbeļu un iekārtu izvietojuma plāns), atbilstoši medicīnas iekārtas izmantošanai un cilvēku plūsmai (nepieciešams izveidot vismaz 4 telpas – medicīnas iekārtas telpa, pults telpa, pacienta sagatavošanas telpas/ģērbtuve un tehniskā telpa);

2.1.3. būvkonstrukciju aprēķini, ja nepieciešams;

2.2. Pasūtītāja papildu uzdevums:

2.2.1. iekšējo inženiertīklu konceptuālās shēmas (elektrība – tai skaitā apgaismojums datorizētas darba vietas, kā arī lieljaudas pieslēgumi medicīnas iekārtai, ūdens un kanalizācijas risinājums izlietnēm, vājstrāvu risinājums – ugunsdrošības sistēmas, apsardzes sistēmas, datortīkli, telefona pieslēgums);

2.2.2. darbu apjomu daļa un kontroltāme.

Būvdarbu laikā (plānoti 2020.gadā) jānodrošina normatīvajos aktos noteiktos autoruzraudzības darbus.

Pasūtījuma izpildes laikā Pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar:

a) tā rīcībā esošajiem dokumentiem (topogrāfija, inventarizācijas lieta, īpašuma tiesību dokumenti, u.c.);

b) konsultācijām (tai skaitā iekārtas piegādātāja) par labāko plānojumu;

c) informāciju par inženiertīklu pieslēgumu vietām un jaudām;

d) pilnvarojumu BIS sistēmā.
