Apliecinājuma karšu izstrāde un saskaņošana
Darba mērķis:
apliecinājuma karšu izstrāde atbilstoši vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem (MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”) un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē sekojošiem RAKUS nekustamajiem īpašumiem:
	Būves nosaukums
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” ”Patoloģijas centrs”

	Kadastra apzīmējums
	01001222079002

	Adrese
	Hipokrāta iela 2, k-5  Rīga , LV 1038

	Pasūtītājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga , LV 1038,  reģ.Nr 40003951628

	Būves īpašnieks
	LR Veselības ministrija

	Atjaunojamo telpu  platība
	2422,2 m2



	Būves nosaukums
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” stacionārs „Biķernieki” 2. korpuss 2. stāvs

	Kadastra apzīmējums
	01000920409009

	Adrese
	Lielvārdes ielā 68 Rīga , LV 1038 2.

	Pasūtītājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga , LV 1038,  reģ.Nr 40003951628

	Būves īpašnieks
	Ēkas- SIA „RAKUS”; zeme-LR Veselības ministrija

	Atjaunojamo telpu  platība
	749,7m2



Darba uzdevums:
1. Izstrādāt optimālu telpu plānojumu atjaunojamajos objektos, ievērtējot esošo situāciju un pamatojoties uz Pasūtītāja norādījumiem: 
a. Patoloģijas centra laboratoriju attīstīšanai, tehnoloģiski pareizas analizējamo materiālu plūsmas nodrošināšanai, ievērojot tehniskās apsekošanas materiālus
b. Stacionārā ”Biķernieki”- Paliatīvās nodaļas ar aptuveni 30 gultām izvietošanai.
2. Izstrādāto plānojumu saskaņot ar Pasūtītāju.
3. Sagatavot vienkāršotās atjaunošanas ieceres materiālus.
4. Iesniegt vienkāršotās atjaunošanas projekta sējumus Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņošanai.
5. Izstrādāt mēbeļu un iekārtu izvietojuma plānu.
6. Izstrādāt principiālos interjera risinājumus.
7. Izstrādāt iebūvēto mēbeļu skices.
8. Konsultēt Pasūtītāju remonta darbu veikšanas laikā, veicot uzraudzību.
Uzdevuma izpildei jāparedz veikt visus nepieciešamos darbus, t.sk.:
· Telpu apsekošana dabā veicot fotofiksāciju;
· Nepieciešamības gadījumā nodrošināt būvkonstruktora konsultācijas;
· Situācijas uzmērījumu veikšanu dabā (pēc nepieciešamības);
· Digitāla telpu plāna izstrādāšanu.
Atjaunojamo telpu grupās nepieciešams ievērtēt  iespējamās atkāpes no kadastrālās uzmērīšanas lietas. 
Projektā paredzēt nepieciešamu ailu veidošanu pašnesošās starpsienās, starpsienu demontāžu un jaunu starpsienu izbūvi. 
Risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Pasūtītajam jāiesniedz:

1. Akceptēts vienkāršotās atjaunošanas projekts 1 eksemplārā (katram objektam).
2. Akceptētā projekta interjera sējumi 3 eksemplāros, t.sk. digitālā formātā.
3. Interjera projekts, kura sastāvs ir sekojošs: 
· Telpu plāns(i);
· Mēbeļu un iekārtu izvietojuma plāns un principiālie risinājumi;
· Telpu krāsu risinājums;
· Apdares materiālu izvēle.

Prasības pretendentiem: 

1. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2. Apliecinājuma karšu izstrādes laikā un būvdarbu izpildes laikā, Pretendentam darbu veikšanai jānodrošina, pieaicinot sertificētus speciālistus (arhitekts un būvkonstruktors).
3. Darbu izpildes laikā pretendentam jānodrošina spēkā esošā Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise.
4. Apliecinājuma karšu saskaņošanas termiņš Rīgas pilsētas Būvvaldē – 2018. gada 30. aprīlis.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma un finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2).
2. Būvprakses sertifikāta kopija vai izraksts no BIS (Būvniecības informācijas sistēmas).
3. Pretendenta pieredzes saraksts pēdējos 3 gados.
4. Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise.
5. Darbu izpildes grafiks.


Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 
Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. 


Objektu apskate iespējama, par laiku iepriekš vienojoties.
Kontaktpersona: R.Ošenieks 25425252.







Pielikumā:
Inventarizācijas plāni;°
Pataloģijas centra funkcionālā skice;
UK stāvvadu izvietojuma skice stacionāram. „Biķernieki” (PielikumsNr.1).

