INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU
Ēku būvapjoma, arhitektonisko un būvkonstrukciju risinājumu priekšlikuma izstrāde 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Hipokrāta ielā infrastruktūras objektu pārbūvei – Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas Infekciju bloks 

Darba uzdevums:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” plāno īstenot Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas (NMPUK) paplašināšanu. Pasākumu ietvaros ir paredzēts pārbūvēt pazemes slimnīcas būvi, izveidojot vismaz 2 stāvu apjomu virs tā un savienot ar esošo NMPUK ēku, kā arī 2021.gadā izbūvējamo virszemes pāreju. Plānotais objekts ietekmēs kopējo teritorijas apbūvi, labiekārtojumu, transporta un cilvēku kustību, kā arī kopējo arhitektonisko/ vizuālo risinājumu.
Lai veidotu vienotu un loģisku teritorijas attīstību un vienotu slimnīcas ēku kopējo ansambli, nepieciešams izstrādāt detalizētu jaunā ēku apjoma fasādes plānu, telpu plānojumu, labiekārtojuma plānu, kā arī ēkas konstruktīvo risinājumu.

Šī līguma ietvaros izstrādātos risinājumus paredzēts izmantot par pamatu tālākajā apvienotajā projektēšanas un būvniecības “projektē un būvē” procesā (darba uzdevuma sagatavošanā, iepirkumā, būvprojektēšanā).

Uzdevuma veikšanas termiņi:

1. Esošās situācijas izpētei un arhitektūras koncepcijas izstrādei – 2 nedēļas no līguma noslēgšanas;

2. Detalizētai arhitektūras un būvkonstrukciju koncepcijai – 2 nedēļas no pasūtītāja lēmuma par izvēlēto arhitektūras koncepciju paziņošanas brīža.
Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kas:

a) iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus (pieteikumu, finanšu piedāvājumu);

b) kura piedāvātā cena ir zemākā.
Apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:

1.  50% no piedāvātās līgumcenas – 30 dienu laikā pēc esošās situācijas izpētei un arhitektūras koncepcijas izstrādes un prezentēšanas pasūtītājam, kā arī PN akta un rēķina saņemšanas pie pasūtītāja;

2. 50% no piedāvātās līgumcenas - 30 dienu laikā pēc detalizētas arhitektūras un būvkonstrukciju koncepcijas izstrādes, saskaņošanas ar pasūtītāja, kā arī PN akta un rēķina saņemšanas pie pasūtītāja.
Prasības pretendentiem: 
Pretendentam ir:

a) pretendenta un piesaistīto speciālistu pieredze:

a. vismaz 2 (divu) apbūves priekšlikumu izstrādē, kurš ietver ēkas vai ēku arhitektonisko koncepciju:

i. 1 (viens) no priekšlikumiem ietver vismaz divu ēku kompleksu risinājumu; 

ii. 1 (viens) no priekšlikumiem izstrādāts, ievērojot Rīgas pilsētas Apbūves noteikumus.

b) sertificēti būvspeciālisti, kas iesaistāmi līguma izpildē:
a. sertificēts arhitekts
b. sertificēts būvkonstrukciju projektēšanas būvspeciālists
Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);
2. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2);

3. Darba uzdevums (pielikums Nr.3)
Kontaktpersona: Būvniecības daļas būvniecības projektu vadītāja Karīna Miķelsone, karina.mikelsone@aslimnica.lv 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 16.februāris, plkst. 16:30
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv
PIETEIKUMS 
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Pretendents, __________________________________________________________, 

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

būvkomersanta reģistrācijas Nr.__________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,

Banka: AS 

Bankas kods: 

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________ personā

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties cenu aptaujā “Ēku būvapjoma, arhitektonisko un būvkonstrukciju risinājumu priekšlikuma izstrāde ” - Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas Infekciju bloks
 apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības;
1. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.

2. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendents piedāvā šādu darbu izpildes līgumcenu (bez PVN) ________ EUR
Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)
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Ja informācija par speciālista sertifikātu nav pārbaudāmā Būvniecības informācijas sistēmā, tad šis dokuments jāpievieno pielikumā.
Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)

