DARBA UZDEVUMS

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

stacionāru radioloģisko izmeklējumu telpu pielāgošanas 

būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana
I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Pasūtītājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"  (turpmāk – RAKUS)

2. RAKUS stacionāri, kuros nodrošināms būvuzraudzības pakalpojums telpu pielāgošanas radioloģisko izmeklējumu iekārtu uzstādīšanai, būvdarbu laikā: 

- stacionārs “Gaiļezers”;


- stacionārs “Biķernieki”;


- Latvijas Onkoloģijas centrs;


- Latvijas Infektoloģijas centrs;


- Tuberkulozes un plaušu saslimšanas centrs.
II. DARBA UZDEVUMS

3. Būvuzraudzības ietvaros veicamie darbi:

3.1. telpu pielāgošanas darbu būvuzraudzība atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
3.1.1.pārbaudīt, vai Būvuzņēmēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.1.2. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
3.1.3. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības dokumentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.1.4. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
3.1.5. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

3.1.6. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

3.1.7. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.1.8. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

3.1.9. ierasties būvlaukumā pēc Būvuzņēmēja, būvinspektora, vai citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.1.10. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

3.1.11. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3.1.12. organizēt, vadīt un protokolēt būvsapulces;
3.1.13. kontrolēt dokumentu apriti Rīgas pilsētas būvvaldes elektroniskajā sistēmā (BIS);
3.1.14. pasūtītāju interešu pārstāvība.
III. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
4. Pamatojoties uz to, ka RAKUS stacionāri, kuros uzstādāmas radioloģisko izmeklējumu iekārtas, ir 3.grupas ēkas, Izpildītājam (būvuzraudzības veicējam):
4.1. ir jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētam būvkomersantam;

4.2. Būvuzraudzībā jānodrošina speciālists ar tiesībām veikt ēku būvdarbu būvuzraudzību (ar Latvijas Būvinženieru savienības sertifikātu ēku būvdarbu būvuzraudzībā).

4.3. ir pieredze vismaz 2 (divu) objektu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā 3.grupas ēkās, no kurām viens objekts ir veselības aprūpes iestāde.
IV. BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA, TERMIŅŠ, SAMAKSAS KĀRTĪBA

5. Būvuzraudzība veicama atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu regulējumam, katram telpu pielāgošanas gadījumam (konkrētajam Pasūtītāja noslēgtajam līgumam par radioloģiskās iekārtas piegādi un telpu pielāgošanu) atsevišķi, kuras apjoms tiek noteikts atbilstoši konkrēto telpu pārbūves apjoma nepieciešamībai. (saskaņā ar DARBA UZDEVUMS SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru radioloģisko izmeklējumu telpu pielāgošanas darbu ietvaros izstrādāto būvkonstruktīvo risinājumu ekspertīzes pakalpojumiem 4.punktā definēto).

6. Ekspertīzes pakalpojumu laiks – līdz līguma summas apgūšanai, bet ne ilgāk kā laikā līdz 1 (vienam) gadam.

7. Būvuzraudzības veikšanas termiņi - 5 (piecu) nedēļu laikā pēc iekārtas montāžas plāna saskaņošanas ar Pasūtītāju un BK risinājumu saskaņošanas Rīgas pilsētas būvvaldē.
8. Norēķins par būvuzraudzības pakalpojumu tiek veikts atsevišķi, par katru telpu pielāgošanas gadījumu.
V. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

9. Cenu aptaujai Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

9.1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);

9.2. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2);

9.3. būvuzraudzībā veikšanā iesaistīto speciālista/speciālistu saraksts;


9.4. profesionālās CTA polises kopijas.
VI. TIESĪBAS SLĒGT LĪGUMU

Tiesības slēgt līgumu tiek piešķirtas pretendentam ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un kura kvalifikācija atbilst Tehniskās specifikācijas III. daļā izvirzītajām prasībām.

Kontaktpersona:

Būvniecības daļas Būvniecības projektu vadītāja A.Kamerāde-Bodrova, anita.kamerade-bodrova@aslimnica.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 2.jūlijs, plkst. 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv
PIETEIKUMS 

par piedalīšanos cenu aptaujā
“SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

stacionāru radioloģisko izmeklējumu telpu pielāgošanas 

būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana”
Pretendents, __________________________________________________________, 

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

būvkomersanta reģistrācijas Nr.__________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,

Banka: AS 

Bankas kods: 

Konta Nr. ___________________,

tā ___________________________________________________________ personā

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1) piesakās piedalīties cenu aptaujā “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru radioloģisko izmeklējumu telpu pielāgošanas būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana”

2) apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības;
3) apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.

4) apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
 Pretendents piedāvā šādu darbu izpildes kopējo līgumcenu (bez PVN): ________ EUR, kas veidojas:
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Pretendenta piedāvājums EUR bez PVN

	1
	būvuzraudzības pakalpojumi par katru no radioloģiskās iekārtas uzstādīšanas gadījumu 
	

	
	Kopā EUR bez PVN
	


Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)

PIEREDZES APRAKSTS
Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana
“SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

stacionāru radioloģisko izmeklējumu telpu pielāgošanas”
	Nr.
	Objekts, kurā veikti būvuzraudzības darbi – platība, adrese, apraksts, atzīme par atbilstību 3.grupas būvei un veselības aprūpes iestādes statusam
	Darbu veikšanas laiks
	Būvuzraugs, sertifikāta Nr.
	Pasūtītājs un kontaktpersona atsauksmju saņemšanai

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)

