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DARBA UZDEVUMS
[bookmark: _Hlk102033870]
[bookmark: _Hlk92724430][bookmark: _Hlk118384189]Interjera koncepcijas izstrāde uz aktivitātēm balstīta biroja izveidei
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” administrācijas telpu grupām, 1.posms

[bookmark: _Toc139087155][bookmark: _Toc139087467][bookmark: _Toc297656126][bookmark: _Toc300947266]

1. [bookmark: _Toc447815350][bookmark: _Toc59334720][bookmark: _Toc61422123]Pasūtītājs: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk Pasūtītājs.
2. Pasūtītāja rekvizīti: 
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk Pasūtītājs.
Pasūtītāja rekvizīti: 
Reģistrācijas Nr. 40003951628
Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV - 1038
Tālrunis +371 67042400, fakss +371 67042786
Bankas rekvizīti:
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805

3.  Kontaktpersonas telefoniskām konsultācijām:
3.1. par tehnisko specifikāciju – Būvniecības daļas Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne-Sekundo, tālr. +371 26825755;
3.2. par procedūru – Iepirkumu daļas vecākā juriste Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306.

4. Objekta nosaukums: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca
5. Objekta atrašanās vieta: Hipokrāta iela 2, Rīga, 8.korpusa 2.stāva telpu grupa, 13.korpusa 2.stāva telpu grupa. Precīzu interjera koncepcijas izstrādes robežu skatīt 1.attēlā. 


6. Iepirkuma priekšmets:
6.1. CPV kods –79932000-6 (interjera projektēšanas pakalpojumi), 79934000-0 (mēbeļu projektēšanas pakalpojumi).
6.2. [bookmark: _Hlk98417098]Iepirkuma priekšmets: Interjera koncepcijas izstrāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” administrācijas telpu grupām, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, veidojot uz aktivitātēm balstītu biroju atbilstoši Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas administrācijas vajadzībām. 
6.3. Pretendents līguma ietvaros, atbilstoši šajā tehniskajā specifikācijā norādītajam, apņemas izstrādāt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  administrācijas biroja,   Hipokrāta ielā 2, Rīgā, telpu interjera koncepciju 1.posmam, veidojot uz aktivitātēm balstītu biroju, atbilstoši Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas administrācijas vajadzībām. Plānotās interjera koncepcijas izstrādes robežas skatīt. 1.attēlā. 
7. Objekta apskate:  Lai pretendents spētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu, veikt izmaksu aprēķinus un precīzi noteikt veicamo darbu apjomu, Pasūtītājs nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt darbu izpildes vietas apskati klātienē. Apskate tiek organizēta, iepriekš sazinoties un vienojoties par laiku ar Būvniecības daļas Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītāju Laini Madelāni-Sekundo, tālr. 226825755. Ņemot vērā, ka Pasūtītājs nodrošina iespēju veikt pakalpojuma izpildes vietas apskati, tad līguma izpildes laikā līguma izpildītājs nevar sniegt pretenzijas par veicamo pakalpojumu apjomu un specifiku.
8. [bookmark: _Toc447815357][bookmark: _Toc134628672]Pakalpojuma izpildes termiņš:  – 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
9. Pakalpojuma izpilde sadalīta trīs posmos:
9.1.  1. posms: vismaz 2 konceptuāli atšķirīgu plānojumu priekšlikumu izstrāde – 1 mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
9.2.  2. posms: Interjera koncepcijas projekta izstrāde – 2 mēneši no Pasūtītāja izvēlēta konceptuāla priekšlikuma apstiprināšanas.

10. Pretendents nedrīkst iesniegt iepirkuma piedāvājumu variantus.

11. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 9999,00 bez PVN.

12. Norēķinu kārtība:
12.1. 30% no pretendenta norādītās līgumcenas pēc Pasūtītāja funkciju vajadzību apzināšanas un vismaz 2 konceptuāli atšķirīgu plānojumu priekšlikumu izstrādes, iesniegšanas un Pasūtītāja izvēlētā priekšlikuma akcepta, kā arī parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam; 
12.2. 70% no pretendenta norādītās līgumcenas pēc interjera koncepcijas projekta izstrādes un gala redakcijas iesniegšanas Pasūtītājam, kā arī abpusēji parakstīta pieņemšanas-nodošanas akta un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
12.3. Norēķinu par katru izpildīto Pakalpojuma posmu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc savstarpējā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

13. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

	13.1.Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:
	Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: 

	13.1.1.Pretendents piekrīt cenu aptaujā iekļautajiem noteikumiem un iesniedz savu finanšu piedāvājumu. 
	13.1.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā un finanšu piedāvājums, kas ir aizpildīts atbilstoši pielikumam Nr.1 – pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā.

Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai pilnvarotais pārstāvis, pievienojot pilnvaru.

	 13.1.2. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina speciālists, kurš ir ieguvis augstāko izglītību dizainā, mākslā vai arhitektūrā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2019., 2020., 2021. un 2022.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir ieguvis pieredzi interjeru projektēšanā un mēbeļu specifikāciju sagatavošanā (mēbeļu darba zīmējumi) publiskai telpai[footnoteRef:1], kuras platība ir ne mazāka kā 500 m2, uzrādot vismaz 2 interjera projektu dokumentus, no kuriem vismaz viens attiecināms uz ārstniecības vai citu ar veselības aprūpi saistītu jomu. [1:  publiska telpa – sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi)] 

Minētos darbus var apvienot, t.i., var veikt viena fiziska persona, ja tās kvalifikācija atbilst minētajos Nolikuma punktos izvirzītajām prasībām.
	Pretendentam jāiesniedz speciālista pieredzes saraksts, kas sagatavots saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot: 
1) speciālista izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (arhitektam arī spēkā esoša sertifikāta apliecinājums);
2) izstrādāto interjera projektu risinājumi,  telpu vizualizācijas, galvenie rasējumi, mēbeļu specifikācijas;
3) pozitīvu pasūtītāja atsauksmi vismaz vienam darbību apliecinošajam projektam;
4) vai citus dokumentus, kuri apliecina pretendenta pieredzes atbilstību 12.1.2.punktam, ja pretendentam nav iespējams iesniegt augstāk minētos dokumentus.

Ja pieredze tiek apliecināta ar veiktajiem darbiem citā valstī, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas nepārprotami apliecina pretendenta atbilstību noteiktajām prasībām.



14. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt līgumu, ja Pasūtītāja finansējums nav pietiekošs.
15. [bookmark: _Toc248732405][bookmark: _Toc285807517][bookmark: _Toc113686411][bookmark: _Toc134418289][bookmark: _Toc134431800][bookmark: _Toc134628694][bookmark: _Toc444729375]Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt pretendentiem precizēt un izskaidrot informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
16. Pasūtītājs pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kurš piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

17. Darba uzdevums:
17.1. Projektēšanas robeža: Stacionāra Gaiļezers, Hipokrāta iela 2, 8.korpusa 3.stāva telpu grupas, 13.korpusa 3.stāva telpu grupa, atbilstoši 1.attēlā norādītajam telpu apjomam. 
17.2. Projektējamā platība 8.korpusa 3.stāvā – 1036,1 m2, 13.korpusa 3.stāvā – 28,5 m2.
18. Projekta ietvaros pretendentam ir jāizpilda šādi Projekta izstrādes posmi (turpmāk arī Darbi): 
18.1. Tehniskais uzdevums: Pasūtītāja funkciju vajadzību apzināšana, interjera dizaina konceptuālie priekšlikumi uz aktivitātēm balstīta biroja izveidei, telpu funkciju analīze un plānojums;
18.2. Interjera plānojumu priekšlikumi: Izstrādāt vismaz 2 konceptuāli atšķirīgus interjera plānojuma priekšlikumus, izstrādājot skices un 3D skatus (darba vizualizācijas).  Konceptuālo priekšlikumu saskaņošana ar Pasūtītāju. 
18.3. Interjera koncepcijas projekts: Koncepcijas projekts ietver sekojošus uzdevumus, kas atbilst Pasūtītāja iepriekš saskaņotam interjera dizaina priekšlikumam:
18.3.1. Telpu jaunais plānojums ar skicēm un  3D skatiem (darba  vizualizācijas);
18.3.2. Apdares - Griestu un grīdas segumu plāni, apdares darbu tabula (sienu apdare, detalizācija pamatapdarei- piemēram, kājlīstes , paneļi u.c.),  materiālu specifikācija, toņu izvēle; 
18.3.3. Mēbeļu izvēle, individuāli izgatavojamo mēbeļu konceptuālie rasējumi, specifikācijas; 
18.3.4. Apgaismojums. Skiču projekts ar 3D skatiem, dialux atskaites,  gaismekļu izvietojuma plāns , EL shēma ( slēdži +  kontakti), gaismekļu  specifikācijas; 
18.3.5. Interjera iekārtas elementu izvēle, zīmējumi  (durvis , aplodas, stiklotās starpsienas u.c. ) ;
18.3.6. Dizaina aksesuāru (slēdži, durvju rokturi, atkritumu urnas un tml.) piemeklēšana;
18.3.7. Sagatavoti apjomi elektrības sadaļas un vispārceltniecisko darbu veikšanai. 
18.3.8. Interjera koncepcijas projekta realizācijas provizoriskā tāme. 

19. Biroja telpu Interjera projekta izstrādes prasības.
19.1. Rast viedā ofisa risinājumus. 
19.2. Administratīvo telpu koncepcijas izstrādē, ņemt vērā valsts SIA “Valsts nekustamie īpašuma” 2021.gadā izstrādātās “Publiskā sektora biroja izveides vadlīnijas”, paredzot telpas veidot kā uz aktivitātēm balstītu biroju. 
19.3. Darba stacijas ir jākārto grupu, komandu vai individuāla darba veikšanai. Klusās darba telpas uzdevumiem, kuru veikšanai nepieciešama koncentrēšanas vai darbam ar konfidenciālu informāciju, jāparedz kolpietošanas telpu klusākajā zonā, tālāk no intensīvas cilvēku plūsmas un mijiedarbību zonām.
19.4. Biroja darbinieku kopējais skaits – 87 darbinieki, taču ievērojot uz aktivitātēm balstīta biroja izveides konceptu, darba vietas plānot maksimāli 60% darbinieku, ievērojot “tīrā galda” principu. 
19.5. Specifikācijas jāizstrādā tādā apjomā, lai Pasūtītājs var veikt vispārējo celtniecisko darbu iepirkumu, mēbeļu/apgaismes ķermeņu/dizaina priekšmetu iepirkumu. 
19.6. Izstrādājot telpu iekšējo zonējumu, ņemt vērā lietotāju operatīvās un specifiskās prasības.  
19.7. Izstrādājot telpu plānojumus, iespēju robežās, ciktāl tas atbilst uz aktivitātēm balstīta biroja koncepcijai, izskatīt iespēju izmantot esošās mēbeles un aprīkojumu.

20. Prasības iesniedzamai dokumentācijai: izstrādātu Interjera koncepcijas projektu iesniegt pasūtītājam:
20.1.1. elektroniski;
20.1.2. 1 eksemplāru drukātā veidā.
21. Interjera koncepcijas projekta sastāvdaļas iesniedzamas: 
21.1.1. rasējumi DWG, apraksts DOC, aprēķini XLS, citi PDF;
21.1.2. Vispārceltniecisko darbu un elektrības sadaļas apjomu saraksts;
21.1.3. Provizorisks izmaksu aprēķins (tāme).
22. Pielikumi:
22.1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);
22.2. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2);
22.3. Stacionāra Gaiļezers 8.korpusa un 13.korpusa kadastrālās uzmērīšanas lietas.
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	Interjera koncepcijas projekta izstrādes robežas
8.korpusa 2.stāva telpu grupa
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