Darba uzdevums
„SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” digitalizācijas ceļa kartes sagatavošana”

I Darba uzdevums:
Izstrādāt RAKUS digitalizācijas jeb digitālās transformācijas ceļa karti.
II Veicamie darbi:
1.1. RAKUS dokumentācijas analīze, piemēram, RAKUS vidēja termiņa attīstības stratēģija, plāni, budžets, iekšējā, ārējā audita ziņojumi, koncepcijas u.c. pēc RAKUS ieskatiem un Izpildītāja informācijas pieprasījuma. 
1.2. Intervijas ar digitālajā transformācijā iesaistītajiem un lēmuma pieņēmējiem, tai skaitā,
1.2.1.  RAKUS valdi;
1.2.2.  vadošo IT, administratīvo un ārstniecības personālu;
1.2.3. RAKUS digitalizācijai būtiskiem darbiniekiem.
 1.3. RAKUS digitālās transformācijas ceļa kartes sagatavošana.
1.4. Digitālās transformācijas mērķu, ceļa kartes, risku u.c. apspriešana RAKUS.
1.4.1.  Grupu diskusiju sagatavošana, moderēšana par dažādiem ceļā kartē iekļaujamiem aspektiem.
III Nodevums:
RAKUS digitālās transformācijas ceļa karte, kas ietvers:
1. Esošās situācijas īss apraksts, identificētās un risināmās problēmas;
2. Sasniedzamie mērķi;
3. Digitālās transformācijas mērķu sasniegšanai realizējamās aktivitātes, projekti. Aktivitāšu, projektu savstarpējās atkarības, termiņi;
4. Aktivitāšu realizācijai nepieciešamo resursu augsta līmeņa novērtējums;
5. Digitālās transformācijas realizācijas riski un aktivitātes to mazināšanai.
IV Termiņš:
6 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.


